会议纪要

| 会议主题 | 报关项目组、产品运营部周例会 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 四象会议室、钉钉线上会议 |  | 会议时间 | 2025-11-07 15:00 - 16:00 |  |  |
| 会议主持 | 王凯 |  | 会议记录 | 易发东 |  |  |
| 与会人员 | 王凯、易发东、徐创、王瑞文、许晓凤、金俊、洋洋、王璐瑶、汪振远 |  |  |  |  |  |
| 缺席人员 | 无 |  |  |  |  |  |
| 会议内容 | - 会议内容 - 本周主要进度 （1）DHL - DHL查询主机不稳定问题，考虑后续推荐他们使用加密机。 - 识别接口额外开发需要1.6w，目前DHL反馈由于合同不是技术开发合同不方便支付，正在跟领导汇报是否需要继续开发； （2）联邦 - 上周单量： - 广州联邦8603 成都联邦352 青岛联邦1472 深圳联邦5082 厦门联邦819 上海联邦19633。 - 深圳联邦卡申报问题，已替换单一客户的卡，后续持续关注。 - 对方询问RPA问题，已邮件回复。 - ACCS接口回执推送问题提任务增加按钮。 - 广州联邦每天下午3左右开始卡申报，需排查是否因为单量大导致。 （3）UPS - UPS华北0，华南109，华东22； - 申报要素识别不太好，计划给他们使用大模型识别。 - 转异常重新识别后，ez找不到单子，此问题需要优化。 （4）自营 - 本周发布需求11个。 - 深圳巨航抬头数据推送巨航坂云系统，报关单数据推送接口文档已整理号，对方已确认，下周启动开发。 2. 下周计划 - UPS商务确认及用户UAT测试。 - 联邦与DHL线上支持。 - 自营需求开发。 - 深圳巨航抬头数据推送巨航坂云系统开发。 |  |  |  |  |  |
| 待落实事项 |  | 责任人 |  |  | 时间表 | 督办人 |