会议纪要

| 会议主题 | 报关项目组、产品运营部周例会 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 报关会议室、钉钉线上会议 |  | 会议时间 | 2025-11-14 17:00 - 18:00 |  |  |
| 会议主持 | 王凯 |  | 会议记录 | 赵洋洋 |  |  |
| 与会人员 | 王凯、易发东、徐创、王瑞文、许晓凤、葛金俊、赵洋洋 |  |  |  |  |  |
| 缺席人员 | 无 |  |  |  |  |  |
| 会议内容 | - 会议内容 1. 本周主要进度 （1）DHL - 识别接口额外开发需要1.6w，目前DHL同意该方案，待继续推进，预计12月完成对接； - DHL正在进行单量迁移，广州比较明显； - 调用随附单据问题，无明显改善，涉及掉卡问题待继续观察，下周先内部复盘； （2）联邦 - 单量统计：上海20567，广州10414，深圳5338，成都396，青岛1560，厦门984。 - ACCS接口回执推送问题待和联邦会议讨论。 - 广州联邦访问系统白屏问题，初步排查和联邦代理策略有影响，待等待联邦反馈。 （3）UPS - 单量统计：华东22，华南82，华北2； - 大模型识别计划下周给他们开启。 - 与UPS财务部沟通后，有合作意向，待确认报价中。 - OCR识别准确率不高的问题，待下周开会确认解决方案。 （4）自营 - 本周发布需求7个。Saas7个需求 - 深圳巨航抬头数据推送巨航坂云系统开发完成，计划下周联调。 2. 下周计划 - UPS商务确认及用户UAT测试。 - 联邦与DHL线上支持。 - 自营及Saas需求开发。 |  |  |  |  |  |
| 待落实事项 |  | 责任人 |  |  | 时间表 | 督办人 |