会议纪要

| 会议主题 | 报关项目组、产品运营部周例会 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 钉钉线上会议 |  | 会议时间 | 2025-12-5 16:30- 17:30 |  |  |
| 会议主持 | 王凯 |  | 会议记录 | 王璐瑶 |  |  |
| 与会人员 | 王凯、易发东、许晓凤、王瑞文、葛金俊、赵洋洋、徐创 |  |  |  |  |  |
| 缺席人员 | 徐创 |  |  |  |  |  |
| 会议内容 | - 会议内容 - 本周主要进度 - DHL - 1.深圳海关要求仅电子委托申报，深圳DHL 部分单证未按照系统配置不获取纸质委托，导致申报海关被退单，下周持续排查 - 2.5i接口集中通过查询主机调用报关单数据导致报错，与DHL沟通优化方案 - 联邦 - 1.单量统计：联邦上海 19563；联邦广州12427；联邦深圳 4051；联邦成都 363 ；联邦青岛1725；联邦厦门 921 联邦北京1272 - 2.上海联邦部分单证电子委托未上传海关，成都联邦随附单证未按照系统配置项进行打包问题，下周持续排查 - 3.商务进展：法务审核硬件条款，确定合同条款中 - UPS - 1.票数统计：UPS上海 47票、UPS深圳398票， - 2.大模型识别申报要素上线后，本周优化了品牌、零件号等识别逻辑，下周分析优化后UPS线上单证识别率提升情况。 - 3.UPS海运本周测试110票，本周评估其反馈的补传空运运单并加盖公章需求并进行报价。 - 自营 - 1.本周发布自营6个需求； - 2.浙大OCR合作：处理1000份单子数据生成报文并将1000份单子从线上拉到到测试环境，提供数据。 - 3.科思达商务持续沟通中 2. 下周计划 - 排查上传时缺少和分类错误随附单据问题。 -排查风险提示语出现“、”情况。 -排查电委不能上传单一问题。 |  |  |  |  |  |
| 待落实事项 |  | 责任人 |  |  | 时间表 | 督办人 |
| 无 |  |  |  |  |  |  |