会议纪要

| 会议主题 | 易豹产品技术部门例会 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 两仪厅 |  | 会议时间 | 2025-11-28 14:00-15:00 |  |  |
| 会议主持 | 梁世栋 |  | 会议记录 | 易发东 |  |  |
| 与会人员 | 产品技术中心全体成员 |  |  |  |  |  |
| 缺席人员 | 无 |  |  |  |  |  |
| 会议内容 | - 会议内容 - 玄鸟订舱平台 （1）物流跟踪小程序开发、上海宁波订阅数据已同步，查询功能已完成。 （2）船期订阅、客户管理的客户信息导入、客户联系人转用户等功能优化已完成。 （3）小程序消息推送以及上海港箱货信息中新增“预录入、码头配载、海放、码头时间”开发中。 - 运到 （1）近期主要是线上日常维护。 - 木牛平台 （1）充电桩，这两周业务量明显上升，车队数量已上升到19家，横浦站点日均订单量大概在180-190，北坝站点大概在30-40，运营计划调整折扣策略，新折扣策略将于本周五上线，后台将批量处理历史配置并初始化。绍兴柯桥站12月初先以新电途接入木牛的方式运营，永易充和公牛的对接预计6周左右，对接完后切换到永易充。 （2）电网，将于12月1日调整电价结构，区分夏冬与春秋两季时段，需同步更新定价系统。 （3）网货，十二月份将以驳空业务为主线进行试单，据税务要求，相关整改需求预计于12月8日前完成，开票及系统对接将依据12月4日系统运行情况进一步确定。 - 章鱼项目 （1）日升，近两周主要在进行源码及文档交接，力争年底前收回14.8万元尾款。 （2）麦博威尔，最后一笔款项待AEO海关现场检查通过后支付，商务已介入跟进。 （3）古瑞瓦特，项目验收完成，11万元发票正由赵总推动付款流程。 （4）恒林项目，尾款已支付，剩余9个需求已发布，后续进入运维阶段，费用审批流问题待跟进。 （5）鼎胜项目，项目二期已付款，已完成业务培训，来料加工功能下周上线。 （6）春风动力，对方希望进行二期项目续签，主要涉及海外供应商门户、海外制单系统。 - 报关SAAS （1）DHL希望可以将识别率报告以接口形式推送，便于DHL侧的统计分析及后续对账，但由于之前合同未约定形式，经业务部门评估后答应了开发该需求，计划12月中下旬完成。 （2）DHL与UPS大模型申报要素本周已分析完成，针对不同的badcase情况计划下周开始进行优化。 （3）联邦，历史RPA费用已支付；调价后的合同海外IT部门审核完成，目前流程回到国内，法务部门审核完成即可寄回归档；目前每月单量都稳定在10w+。 （4）UPS快件，由于UPS内部一些原因，目前试单仅深圳使用较多，每周300左右；UPS普货与海运，对我们系统感兴趣，经过线上会议答疑与协商本周进入了驻场试单与培训，整体满意度较高，同时提了2个需求，待后续商务跟进。 - 报关自营 （1）审单分流将之前一周的分流数据报告提交后，业务部门目前还没有反馈。 （2）深圳巨航，对接坂云ERP，将报关单退税资料等同步回ERP系统，目前报关单数据进入联调阶段。 （3）ICBU，上周与ICBU团队开会讨论，针对报关渗透、9610出口报关税务合规、国际清关HS归类3方面进行交流；明确了ICBU非自营业务后续推进方向；阿里介绍了他们9610税务合规与国际清关HS归类，双方约定后续深入交流形成产品解决方案。 （4）阿里OCR的验收报告已收到。 （5）本月与浙大团队就报关资料识别进行了沟通，暂定用阿里通义大模型进行微调识别，目前已给对方提供了一部分文档资料和1000份识别较差单据进行识别测试。 - 公司其他项目 （1）BI大屏，目前需求已全部完成，已切换至运营团队维护，需跟融易通确定每月数据最晚提供时间，目前是每月的第三个工作日提供数据。 （2）快捷制单，本周优化了一个版本，目前制单量不多，后续跟进提升单量。 （3）海外CD段功能开发中，后续针对业务进行快速迭代。 - 2026年部门绩效目标简单介绍 （1）推进大模型在报关等核心场景的应用落地，配合浙大团队研发报关资料识别。 （2）加强对新能源车运营业务的技术支持与数据整合。 （3）配合业务拓展充电网络布局，强化外部资源铺垫。 （4）启动东南亚市场调研，重点研究越南、马来西亚等地本地化规则与系统对接需求。 （5）章鱼软件板块需实现约三四百万营收目标。 |  |  |  |  |  |
| 待落实事项 |  | 责任人 |  |  | 时间表 | 督办人 |
| 无 |  | 无 |  |  | 无 | 无 |